|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Зам. начальника службы АСУ, А и ТМ  Мышкинского ЛПУМГ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.Ю. Иванов/  « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20*20* г. |

График

разработки компьютерной обучающей системы

«Сети передачи данных АСУ ТП КЦ №5» на 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы работ | Срок  исполнения | Исполнитель | Выполнение |
| 1 | Сбор и систематизация информации | 30.05.2020г. | С.Н. Сердюцкий  И.Ф. Габидуллин |  |
| 2 | Разработка сценария КОС | 30.07.2020г. | С.Н. Сердюцкий  И.Ф. Габидуллин |  |
| 3 | Составление графика реализации сценария КОС | 30.07.2020г. | С.Н. Сердюцкий  И.Ф. Габидуллин |  |
| 4 | Предоставление в УПЦ служебной записки об авторах и разработчиках с указанием % вклада в разработку | 30.08.2020г. | С.Н. Сердюцкий  И.Ф. Габидуллин |  |
| 5 | Реализация сценария КОС | 25.10.2020г. | С.Н. Сердюцкий  И.Ф. Габидуллин |  |
| 6 | Предоставление в УПЦ:  - разработанный КОС и исходные материалы;  -акт передачи в эксплуатацию КОС;  - отчет по разработанной КОС | 30.10.2020г. | С.Н. Сердюцкий  И.Ф. Габидуллин |  |

Авторы сценария КОС:

Инженер-программист АСУ, А и ТМ С.Н. Сердюцкий

Слесарь КИП и А И.Ф. Габидуллин

Разработчики КОС:

Инженер-программист АСУ, А и ТМ С.Н. Сердюцкий

Слесарь КИП и А И.Ф. Габидуллин